АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7.12.2017 г. п. Петровский № 130/1

«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 гг»»

Руководствуясь нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирского района, и в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 гг.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Петровский Вестник» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

 3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельсовета

 Ордынского района

Новосибирской области Г.В. Уточкина

 Утверждена

постановлением

администрации

Петровского сельсовета

Ордынского района

 Новосибирской области

от 07.12.2017г. №130/1

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

на 2018-2022 годы»

Администрация Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

**ПАСПОРТ**

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области (далее – п. Петровский); |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единого облика п. Петровский; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории п Петровский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Петровский. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД (или общественных территорий);- количество дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), приведенных в нормативное состояние;- доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;- доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), участвующих в Программе; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды п. Петровский;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Исполнитель Программы | − администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области;− подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 34709800 рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 21487020 рублей;Областной бюджет – 11569940 рублейМестный бюджет – 1652850 рублей (не менее 5%)**в т.ч. по годам реализации:****2018 год**общий объем финансирования составляет 9792400 рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 6061965 рублей;Областной бюджет - 3264135 рублейМестный бюджет – 466300, рублей (не менее 5%)**2019 год**общий объем финансирования составляет 6367400 рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 3941730 рублей;Областной бюджет – 2122470 рублейМестный бюджет -303200 рублей (не менее 5%)**2020 год**общий объем финансирования составляет 6100 тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 3365 тыс. рублей;Областной бюджет – 2135 тыс. рублейМестный бюджет – 291 тыс. рублей (не менее 5%)**2021 год**общий объем финансирования составляет 7050 тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет- 4583 тыс. рублей;Областной бюджет – 2468 тыс. рублейМестный бюджет – 336 тыс. рублей (не менее 5%)**2022 год**общий объем финансирования составляет 5400 тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет – 3510 тыс. рублей;Областной бюджет – 1890 тыс. рублейМестный бюджет – 257 тыс. рублей (не менее 5%)\*финансирование Программы будет осуществляться в пределах предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии из федерального и областного бюджета, в соответствии с распределением, предусмотренным в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | - доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий) составит 84 %;- количество дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), приведенных в нормативное состояние составит 15 дворов и 1 общественная территория;- общая доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), участвующих в Программе составит 100%;- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД достигнет 388 человек; - улучшение эстетического состояния территорий п. Петровский;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды п. Петровский, в ходе реализации Программы 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации**

**программы, описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Одним из приоритетных направлений развития Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Анализ сферы благоустройства в п. Петровский показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства п. Петровский имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В муниципальном образовании насчитывается 19 многоквартирных домов общей площадью 13,045 тыс. кв. м. Основная часть домов построена в п. Петровский более 50 лет назад, возраст большинства зданий колеблется от 50 до 60 лет.

В существующем жилищном фонде на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области объекты благоустройства дворов и общественных территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские и (или) спортивные площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 24.07.2017 года № 76;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п. Петровский, на которых планируется благоустройство.

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования п. Петровский, на которых планируется благоустройство;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории п. Петровский, на которых планируется благоустройство, утверждается после работы общественной комиссии, утвержденной Постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 15.06.2017 года № 60, по предоставленным предложениям и по итогам инвентаризации (Приложение № 1, Приложение № 2 к Программе).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории п. Петровский.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной**

**программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов сроки ее реализации**

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика п. Петровский;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории п. Петровский, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Петровский.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей:

- доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий) 84%;

- количество дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), приведенных в нормативное состояние 15 дворовых и 1 общественная территории;

- общая доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), участвующих в Программе 84%;

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД составит 388 человек;

- улучшение эстетического состояния территорий п. Петровский;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды п. Петровский, в ходе реализации Программы составит 100%;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100%.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложение № 3 к Программе.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» представлен в приложение № 6 к Программе.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы**

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018-2022гг.

1. **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и благоустройству общественных территорий**

Настоящая Программа разработана для поддержания дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

**минимального перечня видов работ по благоустройству:**

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых форм (урн, скамеек).

 **дополнительного перечня видов работ по благоустройству:**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование пешеходных дорожек;

- оборудование тротуаров;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Перед началом работ по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Условия о форме и доле участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, предусмотренных Программой, доли такого участия.

 В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрена финансовая и трудовая форма участия заинтересованных лиц. В частности, этом может быть выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. Указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

Минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере 5 % в рамках минимального и(или) дополнительного перечней работ по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде процента от суммы выделенных средств на его реализацию.

Представители заинтересованных лиц, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, (далее – уполномоченные лица) организуют сбор денежных средств с заинтересованных лиц путем сбора и перечисления денежных средств, на лицевой счет администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД подтверждается документально. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на лицевой счет администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Решение о доле финансового и (или) трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории МКД в Программу:

- собственниками помещений в МКД в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Аккумулирование средств, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия в выполнении указанных работ (в случае принятия решения о таком участии) проводится согласно с утвержденным порядком (Приложение № 4 к Программе).

1. **Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественной территории в Программу**

6.1. Рассмотрение и оценку представленных заявок на участие в отборе дворовых территорий проводит общественная комиссия (утверждена постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 15.06.2017 г № 60 «О создании общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы») в соответствии с критериями оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год», (утвержден постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 24.07.2017 г. № 74 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»»).

6.2. Рассмотрение и оценку представленных заявок на участие в отборе общественных территорий проводит общественная комиссия (утверждена постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 15.06.2017 г № 60 «О создании общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы») по критериям, указанным в Порядке, утвержденным постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 24.07.2017г. № 75 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в п. Петровский Ордынского района Новосибирской области», исходя из содержания и значимости критериев отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу.

 **7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, общественной территории**

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий МКД – администрация Петровского сельсовета (далее – Организатор обсуждения по дворовым территориям МКД);

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественных территорий – администрация Петровского сельсовета (далее – Организатор обсуждения по общественным территориям);

- дизайн-проект – это проект благоустройства территории, содержащий графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

- общественная комиссия – общественная комиссия по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественных территорий в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы (далее – общественная комиссия).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории МКД или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Администрация Петровского сельсовета осуществляет разработку дизайн-проекта в отношении дворовых территорий МКД, общественных территорий, расположенных на территории п. Петровский с привлечением специализированных организаций.

Разработка дизайн-проектов в отношении общественных территорий осуществляется организацией, уполномоченной Организатором обсуждения по общественным территориям.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД.

Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, для дальнейшего его обсуждения в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Организаторы обсуждений по дворовым территориям МКД и общественным территориям готовят сообщение о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий МКД и общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном интернет-сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД в Программу и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий п. Петровский в Программу.

При выборе дизайн-проекта общественная комиссия руководствуется следующими критериями:

- обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

- практичность;

- применение современных технологий и материалов;

- совместимость с общим архитектурным обликом территории;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий, осуществляется общественной комиссией, с участием Уполномоченных лиц, о чем составляется протокол заседания общественной комиссии. Протокол подписывается Председателем (заместителем председателя) и секретарем общественной комиссии, и размещается на официальном интернет-сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД утверждается в одном экземпляре, и хранится у Организатора обсуждения по дворовым территориям МКД.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится у Организатора обсуждения по общественным территориям.

**8. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 34709800 рублей. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджета в следующем соотношении:

- федеральный бюджет – 65%

- бюджета Новосибирской области- 35%

- местный бюджет – 5%.

Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, содержится в приложении № 5 к Программе.

\*финансирование Программы будет осуществляться в пределах предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии из федерального и областного бюджета, в соответствии с распределением, предусмотренным в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

**9. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит к концу 2022 года:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества многоквартирных жилых домов;

- организовать благоустройство общественных территорий п. Петровский;

- обеспечить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Петровский.

 К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика п. Петровский Ордынского района Новосибирской области, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

**10. Осуществление контроля реализации Программы**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – общественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной комиссию в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 15.06.2017 года № 60.

 Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

Перечень адресов дворовых территорий МКД, включенных в Программу\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Примечание |
|  **2018 год** |
| 1. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 40 |  |
| 2. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 42 |  |
| 3. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 46 |  |
| 4. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 47 |  |
|  | **2019 год** |  |
| 1. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 48 |  |
| 2. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 59 |  |
| 3. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 61 |  |
|  | **2020 год** |  |
| 1. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 49 |  |
| 2. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 43 |  |
| 3. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Юбилейная дом № 1 |  |
|  | **2021 год** |  |
| 1. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 55 |  |
| 2. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 67 |  |
|  | **2022 год** |  |
| 1. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 58 |  |
| 2. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 60 |  |
| 3. | Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский, ул. Октябрьская дом № 62 |  |

\* Адресный перечень будет сформирован по итогам инвентаризации и проведения общественных обсуждений.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

Перечень адресов общественных территорий, включенных в Программу\*

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Новосибирская область, Ордынский район, п.Петровский, ул.Октябрьская 50 Дом Культуры |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\* Адресный перечень будет сформирован по итогам инвентаризации и проведения общественных обсуждений.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

**СВЕДЕНИЯ**

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД (или общественных территорий); | % | 21 | 42 | 57 | 73 | 84 |
| 2. | Количество дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), приведенных в нормативное состояние; | ед. | 4 | 3 | 3 | 2\1 | 3 |
| 3. | Доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; | %. | 21 | 42 | 57 | 73 | 84 |
| 4. | Доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), участвующих в Программе;  | % | 21 | 42 | 57 | 73 | 84 |
| 5. | Уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды п. Петровский; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

# ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год» (далее − Порядок, Программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
	2. Заинтересованные лица − собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
	3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.
	4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.
	5. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 − 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах трудового и финансового участия**

* 1. При выполнении работ по минимальному и(или) дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

* 1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области − администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
	2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее − управляющая организация), в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

* 1. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

* 1. Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	2. Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области данных о поступивших от управляющих организациях денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**4. Контроль за соблюдением условий Порядка**

* 1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется администрацией Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством.
	2. Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:
		+ экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.
		+ неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.
		+ не предоставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.
		+ возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
		+ возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) |
| Всего | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
|  «Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» | Федеральный бюджет | 21487020 | 6061965 | 3941730 | 3365000 | 4583000 | 3510000 |
| Областной бюджет | 11569940 | 3264135 | 2122470 | 2135000 | 2468000 | 1850000 |
| Местный бюджет | 1652850 | 466300 | 303200 | 291000 | 336000 | 257000 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области

 на 2018-2022 год»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год (2019г., 2020г., 2021г.,2022г.) |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1Подготовка и утверждение ПСД благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  | завершение |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2Проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | завершение |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3Проведение процедуры торгов, с учетом централизации закупок ГКУ НСО «УКСис» | завершение |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4Завершение реализации муниципальной программы  | завершение |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|  |   |
|   |   |
|   |   |
|  |   |
|  |  |
|  |  |
|  |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |
|  |   |
|  |   |