АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

25.06.2020	            № 76

Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петровском сельсовете Ордынского района Новосибирской области» на 2020-2022 и на перспективу до 2024 года"

Рассмотрев Представление прокуратуры Ордынского района от 10.06.2020г.

№ 1-620в-2019 «Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере энергосбережения», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петровском сельсовете Ордынского района Новосибирской области» на 2020-2022 и на перспективу до 2024 года".

- Условия настоящего постановления применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2020г.

3. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Петровский вестник» и разместить на официальном сайте Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области	Т.Е. Стародубцева

Приложение 1

к Постановлению администрации Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от   25.06.2020 №76

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Петровском сельсовете Ордынского района Новосибирской области

на 2020 – 2022 и на перспективу до 2024 года»

п. Петровский

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование про граммы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петровском сельсовете Ордынского района Новосибирской области на 2020-2022 годы и на перспективу до 2024 года». |
| --- | --- |
| 2. Правовые основы разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. Дата утверждения программы | . .2020 г. |
| 4. Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 5. Задачи программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия топливно- энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| 6. Сроки реализации Программы | 2020-2024 года |
| 7. Ожидаемые результаты программы | - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов |
| 8. Объемы и источники финансирования программы, в т. ч. по годам | Источник финансового обеспечения реализации программы – местный бюджет. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 25 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 5 тыс. рублей; 2021 год – 5 тыс. рублей; 2022 год – 5 тыс. рублей 2023 год – 5 тыс. рублей; 2024 год – 5 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2020-2024 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| 9.Основные механизмы мониторинга реализации программы | Для осуществления мониторинга реализации программы назначено должностное лицо, ответственное за реализацию Программы (далее - ответственное лицо). Ответственное лицо будет направлено на обучение по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании: - данных из форм статистического наблюдения; - данных из ежеквартального анализа реализации Программы. Анализ реализации программы осуществляет ответственное лицо путем ежеквартального и итогового ежегодного представления руководителю организации результатов выполнения программы и предложений по ее совершенствованию (уточнению). Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической, динамики их изменения и полученных значений. В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться. |

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Петровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области состоит из трех  населённых пунктов – п. Петровский,  п. Борисовский и п.  Бугринская Роща.

Удаленность от районного центра 25 км,  до п. Борисовский- 32 км, до

п. Бугринская Роща-30 км, до областного центра 125 км, ближайшего аэропорта 130 км.

Территория МО – 31200 га, из них земель сельскохозяйственного назначения – 14445 га. Вся земля в результате проведенной реорганизации совхоза «Ордынский» в 1992 году разделена на паи и находится в общей долевой и частной  собственности. Около 300 га фонда перераспределения, находятся в аренде «Мелькомбината № 3»  .

Протяженность дорог муниципального образования  – 24,1 км.

Численность населения на 01.01.2020 года составляет 1258 человек. Число       домохозяйств – 498.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет АО «Новосибирскэнергосбыт».

На территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области централизованное водоснабжение  только в п. Петровский. В остальных населенных пунктах поселения  имеются уличные колонки и вода поступает из водозаборных скважин. Горячее водоснабжение отсутствует. В п. Петровский 19 многоквартирных домов.

Газоснабжение отсутствует.

Центральным теплоснабжением оборудованы все многоквартирные дома и часть домов и квартир частного сектора только в п. Петровский. В остальных населенных пунктах преобладающий вид отопления – печное, используются дрова, уголь.

Услуги населению п. Петровский  по холодному водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению оказывает МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района.

Основными источниками потребления электроэнергии является освещение здания администрации, Петровского дома Культуры, Борисовского клуба, хоккейной коробки и уличного освещение. В течении последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. В планах на 2021-2024 годы произвести замену старых светильников на энергосберегающие.

На территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  имеется  уличное только в п. Петровский.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В условиях роста энергоресурсов.

  - ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009

№261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального

использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения. Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

- уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2020-2022 и на перспективу до 2024 года.

Реализация программы предусмотрена  в 2 этапа:

первый этап-2020-2022 годы; второй этап-2023-2024 год.

Не позднее конца 2022 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий,

обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

Перечень основных мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, замена энергосберегающих ламп в администрации, сельских клубах | Бюджет Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| 2 | Установление лимитов потребления, потребляемых энергетических ресурсов | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в приложении

№2 к муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах до- веденных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 15 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 5 тыс. рублей;  в 2021 году – 5 тыс. рублей; в 2022 году – 5 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области на очередной год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Петровского сельсовета | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | экономия электрической энергии | тыс кВт-ч | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  | тыс.руб | 15,0 | 20,0 | 25,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Петровском сельсовете Ордынского района Новосибирской области на 2020 - 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансиро вания | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, замена энергосберегающих ламп в администрации, сельских клубах | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет | 2кв.2021 2кв.2022 | адм. Петровского сельсовета |
| 2 | Установление лимитов потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | 2кв.2021 2 кв.2022 | адм. Петровского сельсовета |
|  | ВСЕГО | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20 	г.

| № п/п | Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонения |

Глава Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

____________________________

(подпись)                                                       (расшифровка подписи)

Приложение 4

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20 	г.

| № п/п | Наименова ние мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | Объем, тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонения | количество |  |  | Ед.изм. | план | факт | отклонения |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Глава Петровского сельсовета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ордынского района Новосибирской области |  |  |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |