ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2019 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» августа 2021 г.

1. Наименование Проекта: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры с выполнением ремонта помещений, установкой одежды сцены и благоустройство прилегающей территории Петровского СДК Ордынского района, Новосибирской области»

2. Место реализации проекта:

| 1 | Муниципальное образование: Петровский сельсовет Ордынского района_______________________________ |
| --- | --- |
| 2 | Населенный пункт: п.Петровский___________________________________ |
| 3 | Месторасположение объекта (указать адрес): Ордынский район, Петровский сельсовет, ул.Октябрьская, д.50 |

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций | 1696359,60 | 1529326,80 |
| Финансовое обеспечение, всего: | 1599814,80 | 1432782,00 |
| в том числе |  |  |
| средства Субсидии | 1035940,36 | 910171,91 |
| средства местного бюджета | 295982,96 | 271003,62 |
| средства населения | 147991,48 | 133939,62 |
| средства организаций и другие внебюджетные источники | 20000,00 | 17766,85 |
| Иные формы (приобретение детского оборудования) | 99900,00 | 99900,00 |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего: | 96544,80 | 96544,80 |
| в том числе |  |  |
| вклад населения | 96544,80 | 96544,80 |
| вклад организаций | - | - |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 4 подрядчика.

5. Описание нефинансового участия в Проект.

5.1. Население: не участвовали

5.2. Организации: не участвовали

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

- обустроена сцена, приобретены и развешены занавес, приобретено оборудование для десткой площадки;

-  произведен ремонт фойе, тамбура и помещений в доме культуры, установлена сантехника, заменены трубы холодного водоснабжения.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – март 2019 года.

ввода объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение, (муниципальный район) и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | на территории нет подрядчиков соответствующих выполнению необходимых работ |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) | Работа была осложнена в условиях пандемии COVID-19 (распространение короновиросной инфекции) |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава  Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                     В.А Кофанов

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района)                            Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы                       ____________С.В. Лашутина

Ф.И.О. подпись

Дата 01.08.2021г