ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2019 - 2021 г.г.

1. Наименование проекта: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры с выполнением ремонта помещений, установкой одежды сцены и благоустройство прилегающей территории Петровского СДК Ордынского района, Новосибирской области»

2. Место реализации проекта:

| 1 | Муниципальное образование: Петровский сельсовет Ордынского района_______________________________ |
| --- | --- |
| 2 | Населенный пункт: п.Петровский________________________________________________________ |
| 3 | Месторасположение объекта (указать адрес): Ордынский район, Петровский сельсовет, ул.Октябрьская, д.50 |

3.Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

| Источники финансирования | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 1035940,36 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 295982,96 |
| Собственные средства жителей поселения | 147991,48 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 20000,00 |
| Итого: | 1499914,80 |

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

| Форма вклада | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций | 96544,80 |
| Иные формы (материалы, товары) | 99900,00 |
| Итого: | 196444,80 |

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

| Источники финансирования | Показатель 2019-2021г.г. (руб.) |
| --- | --- |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 910171,91 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 271003,62 |
| Собственные средства жителей поселения | 133939,62 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 17766,85 |
| Итого: | 1 332 882,00 |

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

| Форма вклада | Показатель (руб.) |
| --- | --- |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций | 96544,80 |
| Иные формы (материалы, товары) | 99900,00 |
| Итого: | 196444,80 |

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта ___март 2019г.__________________

Завершение реализации проекта _3 квартал 2021г.____________

8. Приложение*

Глава муниципального образования __________________/В.А. Кофанов/

Руководитель инициативной группы_________________/С.В. Лашутина/

*К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения и спонсоров (нефинансовое участие) в следующих форматах: jpg,png.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Управление финансов и налоговой политики Ордынского района района Новосибирской области | Должность __________________________ ____________________________________ Подпись _________________________ ( ) |